Catwees.ee üleandmise ja iseseisva haldamise plaan

Versioon: 03.06.2026. Koostatud live-lehe avaliku tehnilise kontrolli põhjal.

Eesmärk: anda kliendile uus Catwees Honda disain üle nii, et klient saab igapäevase sisu, autode, pakkumiste, teeninduse info ja vormidega ise hakkama WordPressi kaudu, ilma koodi või tehniliste tööriistadeta.

# 1. Lühikokkuvõte

Catwees.ee töötab avaliku kontrolli põhjal WordPressi peal ja kasutab tugevalt kohandatud Catwees teemat. Praegune veeb on pigem arendajakeskne: autode, pakkumiste, vormide ja teeninduse loogika on seotud kohandatud teema failide, Contact Form 7 vormide, sitemapis nähtavate sisutüüpide ning eraldi kasutatud autode AJAX-endpointidega. Uus disain tuleks seetõttu üle anda mitte staatilise HTML-lehena, vaid WordPressi hallatava lahendusena.

Klient peab saama muuta tekste, pilte, uudiseid, pakkumisi, teenuseid, kontaktandmeid ja vormivalikuid WordPressi adminis.

Arendaja peab ehitama disaini WordPressi teemaks või olemasoleva teema uueks versiooniks, mitte jätma kliendile koodifailide muutmist.

Autode ja laoseisu osa peab enne lõplikku arendust tehniliselt läbi kontrollima, sest Auto24 ühendus ei paista avalikus HTML-is, kuid kasutatud autode lehel on eraldi serveripoolne andmepäringu loogika.

Handoffi lõpus peab klient saama adminikoolituse, sisuhaldusjuhendi, ligipääsude nimekirja ja testitud töövood.

# 2. Praeguse veebilehe kontrollitud tehniline seis

Allolev nimekiri põhineb avalikult nähtaval lehe lähtekoodil, WordPressi REST API-l, robots.txt-il ja sitemap.xml-il. See ei asenda serveri või WordPressi admini auditit, kuid annab piisavalt tugeva pildi üleandmise planeerimiseks.

| Valdkond | Leitud süsteem / ühendus | Märkus üleandmiseks |
| --- | --- | --- |
| Platvorm | WordPress | REST API, /wp-content/ teed, /wp-json/ ja robots.txt kinnitavad WordPressi. Avalikud assetid viitavad WordPress 4.9.8 ajastu failiversioonidele; täpne core-versioon tuleb administ üle kontrollida. |
| Teema | Kohandatud theme: Catwees, versioon 0.0.1 | Disaini ei tohiks anda üle ainult HTML-na. Tuleb teha WordPressi teema/child theme või uus teema, mille sisublokid on adminis muudetavad. |
| Keeled | WPML 4.0.7 ja WPML CMS Navigation 1.4.23 | Lehel on eesti ja vene suunad. Uus disain peab toetama tõlkehaldust, mitte dubleerima staatilisi lehti. |
| Turvalisus | Wordfence REST namespace | Wordfence olemasolu tuleb säilitada, kuid enne live’i tuleb kontrollida litsents, tulemüüri režiim ja update’id. |
| Vormid | Contact Form 7 5.0.4, CF7 Datepicker, CF7 Conditional Fields, CAPTCHA | Kõik päringud, broneeringud ja nõusolekud tuleb ümber kujundada, aga jätta kliendile vormide haldus WordPressi kaudu. |
| Küpsised/GDPR | Cookie Law Info 1.6.8 | Uue disaini live’i minnes tuleb küpsiseriba, GTM/Meta/AdTarget skriptid ja privaatsustekstid koos üle kontrollida. |
| Tabelid | TablePress 1.9.1 ja Easy Table 1.5.2 | Hinnakirjad ja tehnilised tabelid võivad nende pluginatega seotud olla. Uues lahenduses tuleb tabelite haldus säilitada või asendada lihtsama adminiplokiga. |
| Otsing | Dave's WordPress Live Search | Otsing kasutab admin-ajax.php endpointi. Kui uus disain muudab otsingut, tuleb see plugin või alternatiiv läbi testida. |
| Sitemap/SEO | Google XML Sitemaps 4.0.9 | Sitemapis on custom sisutüübid: vehicles, special_offers, campaigns, model, parts, technical, page ja post. |
| Kasutatud autod | Teema endpoint usedcarsrest-city.php | Tallinna ja Tartu kasutatud autode lehed postitavad filtrid endpointi /wp-content/themes/catwees/usedcarsrest-city.php. See on kriitiline integratsioon. |

# 3. Praegu kasutatavad JavaScripti, kujunduse ja meedia tööriistad

| Tööriist | Avalik viide | Milleks arvatavasti kasutatakse |
| --- | --- | --- |
| jQuery 2.1.3 | Teema JS | Üldised klikid, filtrid, vormid, menüüd. |
| Bootstrap | Teema CSS/JS | Grid, vormid, navigatsioon, vanema saidi responsiivsus. |
| Owl Carousel | Teema JS/CSS | Autode ja kampaaniate karussellid. |
| jQuery UI ja datepicker | WordPress + CF7 datepicker | Teeninduse kuupäevavalikud, sh nädalavahetuste välistamine. |
| Fancybox | Teema JS | Video/iframe/lightbox sisu. |
| SmartMenus | Teema JS/CSS | Dropdown navigatsioon. |
| Isotope | Teema JS | Filtreeritavad vaated/ruudustikud. |
| Flowplayer 5.5.2 | releases.flowplayer.org | Videote esitamine. |
| Adobe Typekit | kit vpg2gep | Fondid. |
| Lodash 4.17.21 | cdnjs | Live search template ja JS abitöö. |

# 4. Turunduse, analüütika ja väliste kanalite ühendused

| Ühendus | Avalikult nähtav ID / info | Handoffi tegevus |
| --- | --- | --- |
| Google Tag Manager | GTM-TXRSNKQ | Kanda üle uude teemasse. Kontrollida, kas kõik sündmused töötavad pärast ümberkujundust. |
| Google Analytics | UA-2463573-29 ja UA-46209718-12 | Need on Universal Analytics ID-d; kinnitada, kas GA4 on GTM-is või tuleb lisada. |
| Meta/Facebook Pixel | 271910491411601 | Säilitada lehevaatamised ja vormikonversioonid, uuendada consent-loogika järgi. |
| Facebook SDK/Page plugin | App ID 644239932357355; Facebook page embed | Kui Facebooki plokk jääb alles, testida embed ja küpsisenõusoleku käitumine. |
| Facebook domain verification | skhwt62g0jcgvym0gt91da4jq8mr97 | Meta reklaamide jaoks oluline; mitte eemaldada ilma kliendiga kooskõlastamata. |
| AdTarget pixel | GIHhtQfW-atm-pixel | Kinnitada kliendilt või meediaagentuurilt, kas see on endiselt vajalik. |
| Google Maps | Tallinna ja Tartu kaardilingid | Uues disainis võib kasutada linke või manustatud kaarti; privaatsuse tõttu eelistada linki või lazy-load embed’i. |
| YouTube | Honda/Catwees video embed | Kui videod jäävad alles, kasutada GDPR-sõbralikku lazy-load lahendust. |

# 5. Auto24 ja kasutatud autode osa

Avalikus Catwees.ee HTML-is ei paistnud otsest auto24.ee linki, iframe’i ega skripti. See ei tähenda, et Auto24 ühendust ei ole. Automüügi saitidel on tavaline, et Auto24 või muu kuulutuste/varude ühendus toimib serveris, CSV/XML/SFTP feedina, käsitsi adminis või kolmanda süsteemi kaudu.

Kasutatud autode Tallinna ja Tartu lehed kasutavad teema endpointi usedcarsrest-city.php.

Frontend saadab endpointile filtrid: postid, type, make, model, year1, year2, price1, price2, transmission, location, fuel, linkbase ja lang.

Kasutatud auto detailide linkbase on /kasutatud-auto/.

See endpoint on uue disaini jaoks kriitiline: uus visuaal võib muutuda, kuid andmeallikat ja filtriloogikat ei tohi enne auditit lahti ühendada.

## Auto24 kontroll enne arenduse lukustamist

Küsida kliendilt, kas Auto24 on praegu andmete lähtekoht, sihtkoht või mõlemat.

Küsida Auto24 konto ligipääs või vähemalt tehniline kirjeldus: kas kasutatakse XML/CSV feedi, SFTP-d, API-t, käsitsi sisestust või vahendajat.

Kontrollida serverist, mida usedcarsrest-city.php päriselt loeb: WordPressi andmebaasi, välisfeed’i, cache-faili või Auto24/importija andmeid.

Kaardistada kohustuslikud väljad: mark, mudel, aasta, hind, läbisõit, kütus, käigukast, asukoht, pildid, VIN/reg nr, detaililingid, müüja kontakt.

Otsustada üks allikas: kas klient haldab kasutatud autosid WordPressis ja need eksporditakse Auto24-sse, või haldab Auto24-s ja WordPress impordib laoseisu.

Testida ühe auto lisamist, muutmist, müüdud olekusse panemist ja kustutamist mõlemas suunas.

## Soovituslik Auto24 töövoog kliendile

Kui klient ei ole tehniline, peaks igapäevane töö jääma ühte keskkonda. Parim lahendus on valida üks “tõe allikas”. Kui müügitiim töötab juba Auto24-s, peaks WordPress kuvama Auto24/importfeedist tulnud andmeid ja klient ei pea samu autosid kahes kohas sisestama. Kui klient soovib kõike WordPressis hallata, tuleb arendada ekspordiloogika Auto24 jaoks.

# 6. Kuidas disain kliendile üle anda nii, et nad saavad ise hallata

Kinnitada disain kliendiga: avaleht, uued autod, laopakkumised, eripakkumised, kasutatud autod, teenindus, meist, kontaktid ja mobiilivaated.

Teha WordPressi arendusplaan: millised osad on lehemallid, millised korduvkasutatavad plokid ja millised andmed tulevad custom fieldidest.

Luua staging-keskkond, mis on eraldi live Catwees.ee-st. Kõik tööd tehakse stagingus, mitte live-lehel.

Ehita uus Catwees teema või child theme. Disain ei tohi jääda staatiliseks HTML failiks, sest klient ei saa seda ise hallata.

Luua lihtsad adminiväljad: hero pilt/tekst, mudelikaardid, hinnad, pakkumised, teenuste nimekiri, kontaktandmed, uudised, vormivalikud.

Säilitada või uuendada olemasolevad pluginad: Contact Form 7, WPML, Wordfence, Cookie Law Info, sitemap, tabelilahendused ja otsing.

Ühendada kasutatud autode endpoint või uus import sama disainiga. Enne live’i teha Auto24/varude topeltkontroll.

Migreerida sisu ja pildid. Klient peab nägema adminis tuttavaid pealkirju, mitte tehnilisi väljanimesid.

Testida vormid, keeled, filtrid, tracking, küpsised, mobiil, SEO URL-id ja 404/redirectid.

Teha kliendikoolitus ja anda üle lühike haldusjuhend koos ligipääsude ning hooldusplaaniga.

# 7. Millised haldusõigused kliendile anda

| Roll | Kes kasutab | Õigused |
| --- | --- | --- |
| Administrator | Ainult tehniline partner / vastutav haldur | Pluginad, teema, kasutajad, tracking, turvalisus, integratsioonid. |
| Editor / Toimetaja | Catweesi turundus või kontori vastutav inimene | Lehed, uudised, pakkumised, pildid, tekstid, menüü lihtmuudatused. |
| Inventory Manager | Müügitiim, kui lisatakse custom roll | Autode, hindade, piltide ja staatuste haldus. Ei saa muuta teemat ega pluginaid. |
| Form Manager | Teeninduse või müügi vastutav | Vormide saajate, valikute ja kinnitustekstide haldus piiratud ulatuses. |

# 8. Kliendi igapäevased töövood

## Uue uudise või kampaania lisamine

Logi WordPressi sisse.

Vali Uudised või Eripakkumised.

Lisa pealkiri, pilt, lühikirjeldus, sisu ja kehtivuse info.

Vali eesti/vene tõlge WPML-i kaudu.

Vajuta eelvaadet, kontrolli mobiilivaadet ja avalda.

## Teeninduse info muutmine

Vali Teenindus leht või Teenused andmeplokk.

Muuda teenuse nime, kirjeldust või järjestust.

Kui teenus peab minema broneerimisvormi, uuenda sama valik ka vormi teenuste nimekirjas või automaatses teenuse andmemudelis.

Testi vormi saatmine mõlema keskuse jaoks.

## Kasutatud auto lisamine või muutmine

Kui Auto24 on põhisüsteem: muuda autot Auto24-s ja oota impordi/cache uuendust.

Kui WordPress on põhisüsteem: lisa/muuda auto WordPressi inventory vaates.

Kontrolli kohustuslikud väljad: hind, läbisõit, aasta, kütus, käigukast, asukoht, pildid ja kontakt.

Pane auto müüdud olekusse, mitte ära kustuta kohe, kui SEO või ajalugu on oluline.

Kontrolli, et auto kaob või muutub õigesti ka Auto24-s või veebilehel.

# 9. Testimise kontrollnimekiri enne live’i

Kõik peamised lehed avanevad eesti ja vene keeles.

Kõik vormid saadavad kirja õigetele aadressidele ja salvestavad nõusoleku korrektselt.

Teeninduse kuupäevavalik töötab ning nädalavahetuste piirangud on õiged.

Kasutatud autode filtrid töötavad: asukoht, mudel, aasta, hind, käigukast, kütus.

Laopakkumised ja uued mudelid on adminis muudetavad.

GTM, Meta Pixel ja muud tracking-skriptid töötavad ainult vastavalt küpsisenõusolekule.

Sitemap.xml ja robots.txt on korras.

Vanad URL-id suunavad uutele või jäävad samaks, eriti /vehicles/, /kasutatud-autod-tallinn/, /kasutatud-autod-tartu/, /broneerimine/ ja pakkumiste URL-id.

Mobiilivaates ei ole katki tekste, menüüsid, vorme ega autokaarte.

Adminis saab klient muuta sisu ilma koodi nägemata.

# 10. Üleandmise päevakava

| Etapp | Tegevus | Tulemus |
| --- | --- | --- |
| 1. Ligipääsud | WordPress admin, hosting, DNS, GTM, Meta, Auto24, e-post, varukoopiad. | Kõik kriitilised kontod on dokumenteeritud. |
| 2. Staging ülevaatus | Klient vaatab uue disaini stagingus läbi. | Paranduste nimekiri lukustatakse. |
| 3. Sisukoolitus | Näidata, kuidas muuta avalehte, pakkumisi, uudiseid, teenuseid ja vorme. | Klient saab ise tavamuudatusi teha. |
| 4. Integratsioonitest | Auto24/varude andmed, CF7 vormid, tracking ja keeled. | Kriitilised ühendused on kontrollitud. |
| 5. Live’i minek | Varukoopia, deploy, cache tühjendus, URL kontroll. | Uus disain on avalik. |
| 6. Järelvalve | 24-72 tunni jooksul vormid, tracking, vead, kiirus, kasutatud autod. | Kiired live-parandused on tehtud. |

# 11. Mida kliendile füüsiliselt/digitaalselt üle anda

WordPressi kasutajajuhend eesti keeles.

Admini rollide ja ligipääsude nimekiri.

Disaini lähtefailid ja stiilijuhend.

Uue teema lähtekood koos Git/backup asukohaga.

Vormide nimekiri: vormi ID, eesmärk, saaja, kinnitustekst.

Tracking nimekiri: GTM, GA, Meta Pixel, AdTarget ja nende omanikud.

Auto24 või inventory töövoo dokument: kust auto lisatakse, kui tihti uuendub, mida teha müüdud autoga.

Hooldusplaan: update’id, varukoopiad, turvaseire, igakuine kontroll.

# 12. Riskid ja otsused, mis tuleb kliendiga kinnitada

| Risk / avatud küsimus | Miks see oluline on | Soovitus |
| --- | --- | --- |
| Auto24 täpne ühendus ei paista avalikus HTML-is | Vale eeldus võib lõhkuda kasutatud autode töövoo. | Teha serveri ja admini audit enne arenduse lukustamist. |
| WordPress ja pluginad tunduvad vanad | Turvarisk ja ühilduvusrisk uue arendusega. | Planeerida kontrollitud uuendused stagingus, mitte otse live’is. |
| Universal Analytics ID-d on avalikus koodis | UA ei ole enam tulevikukindel mõõdik. | Kontrollida GA4/GTM seadistus ja konversioonid. |
| Vormides on palju valikuid ja CAPTCHA | Liigne keerukus võib takistada kasutajat, aga teenindus vajab täpseid andmeid. | Kujundada vorm lihtsamaks, kuid säilitada vajalikud väljad ja privaatsusnõusolek. |
| WPML tõlked | Kui uued plokid ei ole tõlgitavad, vene keel katki. | Kõik custom fields ja plokid peavad olema WPML-compatible. |

# 13. Allikad ja kontrollitud viited

Catwees avaleht: https://catwees.ee/

Catwees WordPress REST API: https://catwees.ee/wp-json/

Catwees robots.txt: https://catwees.ee/robots.txt

Catwees sitemap.xml: https://catwees.ee/sitemap.xml

Kasutatud autod Tallinn: https://catwees.ee/kasutatud-autod-tallinn/

Kasutatud autod Tartu: https://catwees.ee/kasutatud-autod-tartu/

Teeninduse broneerimine: https://catwees.ee/broneerimine/

Catwees theme metadata: https://catwees.ee/wp-content/themes/catwees/style.css

Auto24 feed schema documentation: https://www.auto24.ee/xml_schemas/doc/feed_0.1/indexPage.html

Auto24 konto/kuulutamise info: https://www.auto24.ee/users/kuuluta_info.php

# 14. Soovituslik lõppformuleering kliendile

Uus Catwees.ee disain antakse üle WordPressi hallatava veebina. See tähendab, et klient ei pea muutma HTML-i, CSS-i ega JavaScripti. Igapäevased muudatused tehakse adminipaneelis: tekstid, pildid, uudised, pakkumised, teenused, kontaktid ja vormide valikud. Tehniline partner vastutab teema, pluginauuenduste, tracking’u, Auto24/varude ühenduse ja turvalisuse eest. Kliendi meeskond saab koolituse ning selge juhendi, mida nad saavad ise muuta ja millal tuleb tehniline partner kaasata.