Catwees.ee uuendamise ja üleandmise plaan

Kliendile suunatud versioon. Kuupäev: 03.06.2026.

Eesmärk: selgitada, kuidas Catwees.ee võiks liikuda praeguselt WordPressi lahenduselt kaasaegsemale, kiiremale ja lihtsamalt hallatavale veebiplatvormile, näiteks Vercel + lihtne sisuhaldus, nii et Catweesi tiim saab igapäevast sisu ise muuta ilma koodi tundmata.

# 1. Soovituslik suund

Praegune Catwees.ee töötab WordPressi peal. WordPress on tuttav ja toimiv lahendus, kuid avaliku tehnilise kontrolli põhjal on praegune veeb üsna vana, pluginaterohke ja arendajakeskne. Seetõttu tasub enne uue disaini lõplikku arendust tõsiselt kaaluda, kas Catwees.ee võiks liikuda WordPressist eemale kaasaegsema eraldiseisva veebilahenduse peale.

Eelistatud uuritav variant on: kiire frontend näiteks Vercelis, Netlifys või Cloudflare Pagesis, ning selle taga lihtne sisuhaldus, kus Catweesi tiim saab hallata uudiseid, pakkumisi, teenuseid, kontakte, pilte ja vajadusel autode infot ilma tehniliste teadmisteta.

Uus veeb ei pea olema WordPressis ainult sellepärast, et vana veeb on WordPressis.

Oluline on, et Catweesi tiim saaks sisu ise hallata mugavas adminikeskkonnas.

Kõige kriitilisem otsus on kasutatud autode ja Auto24 või muu laoseisuühenduse töövoog.

Kui inventory ja vormid saab WordPressist eraldada, on eraldiseisev lahendus tõenäoliselt puhtam ja pikaajaliselt mugavam.

Kui mõni kriitiline ühendus on tugevalt WordPressi küljes kinni, võib üleminek toimuda etappides.

# 2. Miks WordPressist eemaldumist uurida

| Teema | WordPressi jätkamine | Eraldiseisev lahendus |
| --- | --- | --- |
| Kiirus | Sõltub teemast, pluginatest, cache'ist ja serverist. | Verceli/Netlify/Cloudflare tüüpi platvormil saab väga kiire lehe, eriti staatilise või hübriidse renderdusega. |
| Haldusmugavus | Admin on tuttav, kuid tihti liigsete menüüde ja pluginatega. | Admini saab teha ainult Catweesi vajadustele: autod, pakkumised, uudised, teenused, kontaktid. |
| Disaini kontroll | WordPressi teema ja pluginad seavad tihti piiranguid. | Frontend on täpselt disaini järgi ehitatud, ilma vana teema pärandita. |
| Turvalisus | Vajab regulaarseid WordPressi, teema ja pluginate uuendusi. | Vähem ründevektoreid, kui avalik sait ei sisalda klassikalist WordPressi adminit. |
| Kulud | Odav alustada, kuid vananevad pluginad ja parandused võivad pikemas plaanis kalliks minna. | Alguses vajab korralikku ülesehitust, kuid hooldus võib olla stabiilsem. |
| Integratsioonid | Olemasolevad vormid ja andmevood võivad juba töötada. | Tuleb kaardistada ja uuesti ühendada: vormid, Auto24, tracking, e-post, keeled. |

# 3. Praeguse veebi kontrollitud tehniline seis

Järgmine ülevaade põhineb avalikult nähtaval lähtekoodil, WordPressi REST API-l, robots.txt-il, sitemap.xml-il ning peamiste alamlehtede kontrollil. Serveri ja WordPressi admini sisemine audit tuleb teha eraldi enne lõplikku otsust.

| Valdkond | Leitud süsteem / ühendus | Mida see tähendab |
| --- | --- | --- |
| Platvorm | WordPress | Leht kasutab /wp-content/ faile, /wp-json/ API-t ja WordPressi robots/sitemap struktuuri. |
| Teema | Kohandatud Catwees theme, versioon 0.0.1 | Praegune disain ja funktsioonid on seotud eritellimusel teemaga. |
| Keeled | WPML 4.0.7 ja WPML CMS Navigation | Lehel on eesti ja vene sisu. Uus lahendus peab toetama tõlkeid. |
| Turvalisus | Wordfence namespace | Turvaplugina olemasolu viitab WordPressi kaitsmisele. Uuel lahendusel oleks teistsugune turvamudel. |
| Vormid | Contact Form 7 5.0.4, datepicker, conditional fields, CAPTCHA | Broneeringud ja päringud on vormipluginatega seotud. Need tuleb uues lahenduses asendada või integreerida. |
| Küpsised | Cookie Law Info 1.6.8 | Küpsisenõusolek tuleb säilitada või uuesti ehitada, eriti tracking-skriptide jaoks. |
| Tabelid | TablePress ja Easy Table | Hinnakirjad või tehnilised tabelid võivad nende pluginatega seotud olla. |
| Otsing | Dave's WordPress Live Search | Otsing kasutab WordPressi AJAX-loogikat. Uues lahenduses tuleb otsing ümber mõelda. |
| Sisu tüübid | Sitemap näitab vehicles, special_offers, campaigns, model, parts, technical, page, post | WordPressis on kasutusel kohandatud sisutüübid, mida tuleb migreerimisel kaardistada. |
| Kasutatud autod | usedcarsrest-city.php endpoint | Tallinna ja Tartu kasutatud autode filtrid kasutavad teema sees olevat serveripoolset endpointi. |

# 4. Auto24 ja kasutatud autode küsimus

Avalikust HTML-ist ei paistnud otsest Auto24 linki, iframe'i ega skripti. See ei välista Auto24 kasutamist, sest automüügi saitidel liigub laoseis sageli serveripoolse feedi, CSV/XML impordi, SFTP, API või käsitsi sisestuse kaudu. See on kogu projekti kõige olulisem tehniline avatud küsimus.

Kasutatud autode Tallinna ja Tartu lehed saadavad filtrid endpointi /wp-content/themes/catwees/usedcarsrest-city.php.

Filtrites on mark, mudel, aasta, hind, käigukast, asukoht, kütus ja keeleinfo.

Detaililehe baas on /kasutatud-auto/.

Enne WordPressist eemaldumist tuleb täpselt teada, kust kasutatud autode andmed tulevad ja kuhu need edasi lähevad.

## Otsus, mis tuleb teha

| Variant | Sobib siis, kui | Mõju kliendile |
| --- | --- | --- |
| Auto24 on põhisüsteem | Müügitiim lisab/muudab autosid Auto24-s. | Uus veeb impordib või kuvab Auto24 feedi. Klient ei sisesta autot kahte kohta. |
| Uus CMS on põhisüsteem | Catwees soovib hallata autosid enda adminis. | Uus veeb ekspordib või sünkroniseerib andmed Auto24-sse, kui see on vajalik. |
| Olemasolev WordPress jääb ajutiseks inventory backoffice'iks | Auto24 või kasutatud autode loogika on liiga tugevalt WordPressi küljes. | Avalik veeb liigub uuele platvormile, aga WordPress töötab ajutiselt andmeallikana. |

# 5. Soovituslik uus arhitektuur

Kui tehniline audit kinnitab, et kasutatud autode ja vormide töövood saab turvaliselt lahti siduda, on soovituslik uus ülesehitus järgmine.

| Kiht | Soovitus | Miks |
| --- | --- | --- |
| Avalik veeb | Next.js või sarnane frontend Vercelis | Kiire, hästi skaleeruv, disainile täpne, hea SEO ja lihtne deploy. |
| Sisuhaldus | Sanity, Storyblok, Directus, Payload või muu lihtne CMS | Catweesi tiim saab muuta sisu ilma WordPressi keerukuseta. |
| Vormid | API route + e-post/CRM või spetsiaalne vormiteenus | Teeninduse ja müügi päringud saab suunata õigetele aadressidele ning logida. |
| Autode laoseis | Auto24/feed/API või eraldi inventory moodul | Vältida käsitsi topeltsisestust. |
| Keeled | CMS-i tõlkeväljad või i18n lahendus | Eesti ja vene sisu hallatakse samas süsteemis. |
| Tracking | Google Tag Manager + consent mode | Turunduse mõõtmine säilib, kuid vastab küpsisenõusolekule. |
| Majutus | Vercel, Netlify või Cloudflare Pages | Vähe serverihooldust, kiire rollback, turvaline deploy. |

# 6. Kuidas klient saaks uut veebi ise hallata

Avalehe hero, pildid, tekstid ja CTA-d oleksid CMS-is muudetavad.

Uued Honda mudelid, laopakkumised ja eripakkumised oleksid eraldi hallatavad sisutüübid.

Teenused, teeninduskeskused, kontaktid ja lahtiolekuajad oleksid lihtsates vormiväljades.

Uudised ja kampaaniad oleksid hallatavad nagu artiklid.

Kasutatud autode haldus sõltuks valitud töövoost: Auto24, uus CMS või olemasolev ajutine andmeallikas.

Kasutajad saaksid piiratud rollid: turundus muudab sisu, müügitiim autosid, teenindus vormivalikuid, tehniline partner süsteemi.

# 7. Ülemineku protsess samm-sammult

Tehniline ligipääsude ja süsteemide audit: WordPress admin, server, DNS, GTM, Meta, e-post, Auto24 või inventory süsteem.

Sisu ja integratsioonide kaart: millised lehed, vormid, uudised, pakkumised, autod ja keeled tuleb üle tuua.

Auto24/inventory otsus: kinnitada, kus autosid tegelikult hallatakse ja kuidas andmed liiguvad.

Uue platvormi valik: näiteks Vercel + Sanity/Storyblok/Directus või muu sobiv kombinatsioon.

Prototüüp: ehitada üks täielik avalehe ja üks inventory/teeninduse töövoog, et klient näeks haldust.

Sisu migreerimine: mudelid, pakkumised, uudised, teenused, kontaktid, pildid ja tõlked.

Vormide ja tracking'u ühendamine: broneeringud, proovisõit, pakkumised, küpsised, GTM ja konversioonid.

SEO ja URL-i plaan: vanad WordPressi URL-id suunatakse uutele või säilitatakse samana.

Staging test: klient testib uut veebi enne live'i.

Live'i minek: DNS/deploy, cache, redirectid, vormitestid ja 24-72h järelvalve.

# 8. Etapiviisiline lahendus, kui täielik kolimine on riskantne

Kui audit näitab, et mõni kriitiline osa, näiteks kasutatud autode endpoint või mõni vormitöövoog, on liiga tugevalt WordPressi küljes, ei pea kogu projekti peatama. Sel juhul saab liikuda etapiti.

Esimene etapp: uus avalik frontend Vercelis, kuid osa andmeid loetakse ajutiselt WordPressist või olemasolevast endpointist.

Teine etapp: vormid ja lihtsam sisu viiakse uude CMS-i.

Kolmas etapp: kasutatud autode ja Auto24 töövoog viiakse uude kindlasse süsteemi.

Neljas etapp: vana WordPress pannakse kinni või jäetakse ainult arhiiviks, kui kõik kriitiline on üle toodud.

# 9. Testimise kontrollnimekiri enne live'i

Kõik põhilehed toimivad eesti ja vene keeles.

Kõik vormid saadavad kirja õigele aadressile ja kinnitustekst on korrektne.

Kasutatud autode andmed, filtrid ja detaililehed töötavad.

Auto24 või muu inventory ühendus on testitud lisamise, muutmise, müüdud staatuse ja kustutamisega.

Vanad URL-id suunavad õigesti.

Sitemap ja metaandmed on korras.

GTM, GA4/Analytics, Meta Pixel ja muud skriptid töötavad ainult vastavalt küpsisenõusolekule.

Mobiilivaates ei esine katkiseid vorme, menüüsid ega kaarte.

Catweesi kasutajad saavad adminis teha oma igapäevaseid muudatusi ilma arendajata.

# 10. Otsused, mida Catwees peaks kinnitama

| Otsus | Miks see on oluline | Soovitus |
| --- | --- | --- |
| Kas WordPressist eemaldumine on eesmärk või ainult uuritav võimalus? | Määrab projekti eelarve, ajakava ja tehnilise suuna. | Uurida WordPressist eemaldumist esmase eelistusena, kuid otsustada pärast auditit. |
| Kus hallatakse kasutatud autosid? | See on Auto24 ja inventory töövoo keskne küsimus. | Valida üks põhisüsteem, et vältida topeltsisestust. |
| Millist CMS-i klient kasutada soovib? | Admini mugavus on sama oluline kui avalik disain. | Valida demo põhjal: Sanity, Storyblok, Directus või muu sobiv lahendus. |
| Kas vene keel jääb samas mahus alles? | Mõjutab sisu mudelit, tõlkeid ja töövoogu. | Hoida tõlked süsteemselt, mitte dubleeritud lehtedena. |
| Kes omab tracking'u ja reklaamikontosid? | GTM, Meta ja Analytics peavad jääma kliendi kontrolli alla. | Dokumenteerida kontoomanikud ja ligipääsud enne live'i. |

# 11. Mida kliendile üle anda

Uue veebiplatvormi ligipääsud ja rollid.

CMS-i kasutusjuhend eesti keeles.

Sisu muutmise juhend: avaleht, pakkumised, uudised, teenused, kontaktid, autod.

Inventory/Auto24 töövoo juhend.

Vormide nimekiri: eesmärk, saajad, kinnitustekstid, privaatsusnõusolek.

Tracking'u nimekiri: GTM, Analytics, Meta Pixel, AdTarget ja omanikud.

SEO ja redirectide dokument.

Hooldusplaan: kes vastutab uuenduste, seire, varukoopiate ja paranduste eest.

# 12. Kokkuvõte kliendile

Catwees.ee ei pea jääma WordPressi peale, kui uus lahendus annab parema kiiruse, puhtama disaini, lihtsama halduse ja turvalisema pikaajalise töövoo. Kõige mõistlikum järgmine samm on teha lühike tehniline discovery: kontrollida Auto24/varude ühendust, vorme, tõlkeid, tracking'ut ja olemasolevaid sisutüüpe. Kui need saab turvaliselt üle viia, on kaasaegne Vercel + CMS tüüpi lahendus Catweesi jaoks tõenäoliselt mugavam kui vana WordPressi edasi ehitamine.

# 13. Kontrollitud allikad

Catwees avaleht: https://catwees.ee/

WordPress REST API: https://catwees.ee/wp-json/

robots.txt: https://catwees.ee/robots.txt

sitemap.xml: https://catwees.ee/sitemap.xml

Kasutatud autod Tallinn: https://catwees.ee/kasutatud-autod-tallinn/

Kasutatud autod Tartu: https://catwees.ee/kasutatud-autod-tartu/

Teeninduse broneerimine: https://catwees.ee/broneerimine/

Catwees theme metadata: https://catwees.ee/wp-content/themes/catwees/style.css

Auto24 feed schema documentation: https://www.auto24.ee/xml_schemas/doc/feed_0.1/indexPage.html

Auto24 konto/kuulutamise info: https://www.auto24.ee/users/kuuluta_info.php